- 采 购 需 求

一、项目概况

为了满足学校日常运行中的需求，确保师生展开正常的学习交流活动，对校内进行改造修缮工程，提升学校的整体形象和环境，为师生们带来更舒适的学习生活空间，以满足教学、科研、会议、活动等多种场景下的功能需求。

二、项目基本情况：

项目名称：2025年度行健学院工程施工设计服务入围招标

采购内容：为提供学校教学各空间装饰装修改造修缮工程。本次遴选单位数量：1-2家，合同履行期限：服务期自合同签订之日起1年。合同期间，学校根据考核及服务质量、是否违反学校规定等情况，有权终止续签或终止现有合同。

三、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本采购项目参照执行政府采购有关鼓励支持节能产品、环境认证产品以及支持中小企业、福利企业等的政策规定。

3.本项目的特定资格要求：

（1）投标人必须是具有独立法人资格。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）单位未被列入“信用中国”网站( www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网( www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单；

（6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标；

（8）本项目不接受联合体投标。

四、项目需求

- 1：服务地址：静安区原平路55号以及采购人指定的其他地点。

2：服务范围：在一般的情况下，依据以下四个阶段提供所需的室内设计及计划管理服务。

第一期——概念方案设计阶段

1.1 获得设计项目所需的数据，包括使用空间的面积、功能要求、风格的导向、产品的定位分析、销售的策划意见。

1.2 同时应清楚说明设计空间目的与目标、整体预算、及整个项目之间架构与完成的日期。依据预定时间准备初期计划，包括空间平面图及相关方案设计文稿，充分说明设计理念。

1.3 现场勘察及相关法规研究；（主要是消防内容）

1.4 设计概念意象，空间布置规划。

第二期——扩初设计阶段

2.1 根据已确认的平面图及设计概念进行工作，并编制有关方案的详细设计图，按照不同的空间关系进行设计，以满足美观要求。

2.2 拟定设计及设备准则，以确保环境及空间设计的质量。

2.3 如有其他设计顾问提供的初步设计工程图，将被视为整个设计概念的一剖分，包括如下专业：暖气、通风、空调系统的装置及分布情况，

标准及特别照明， 强弱电配置及布局，在方案获得业主认可后，我方提供家具及软表面处理，装饰的形式及细部处理，初步的造价概算。

第三期——施工图阶段

3.1 依据已确认的扩初设计图编制施工图及规范说明。

3.2 将有关工程及特别顾问的图纸与规范说明融入设计图中。

第四期——施工阶段合同管理及工程监督

4.1 在工程进行期间，设计师须定期巡视工地，以监督工程进度及确保工程质素，并确定工程进度是否配合合同文件的规定。设计师须致力保护客户的利益，配合承建商能顺利完成工程，若承建商未能依据合同档施工，设计师不须对此负责，但在发现承建商的工作有任何出错或失误时，必须立即通知业主及承建商。

4.2 对承建商提交的文档包括细部图则，物料数据及样板间审阅。设计师只须依据设计概念以及方案与规范说明中的数据作审阅。

3．设计出图：

概念设计：  平面图

风格意象图片

方案设计：  平面图、地坪图、顶面图、家具布置图

主要立面图

效果图   张（待确定区域）

家具选择样式图片及利旧家具选择

其它软装参考

施工图设计：  平面图、顶面图、地面图、立面图、剖面图

机电图纸（电气，暖通，给排水）

局部放大图、节点大样图

4． 设计服务费：依据服务内容和服务范围，服务费用报价如下：

| 序号 | 面积 （㎡） | 单价（元） | 总价（㎡/元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1㎡~50㎡（含50㎡） | 400 | 20000 |  |
| 2 | 51㎡~100㎡（含100㎡） | 350 | 35000 |  |
| 3 | 101㎡~300㎡（含300㎡） | 300 | 90000 |  |
| 4 | 301㎡~500㎡（含500㎡） | 250 | 100000 |  |
| 合计 |  |  |  |  |

• 如果要求设计人的项目工程师长驻现场超过一周，则具体服务费需再另行协商。

• 以上计费单位为人民币。如总建筑面积有所改动，总设计费将依照单价及总建筑面积进行据实调整，多退少补。